Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация Бессергеневского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» апреля 2013 г.                                         № 37                                     ст. Бессергеневская

О подготовке объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов:

- Создать штаб по контролю, за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов (Приложение № 1).

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов (Приложение № 2).

- Установить персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по подготовке объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

- Провести комиссионную оценку готовности к эксплуатации в осенне-зимний период объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения, независимо от ведомственной принадлежности, с оформлением Актов проверки готовности объектов к эксплуатации в осенне-зимний период. Срок до 01 сентября 2013 г.

- Провести, начиная с 01 сентября 2013 года и до 15 сентября 2013 года, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива и представить акты проведения пробных топок. Срок до 15 сентября 2013 г.

- Руководителям предприятий и организаций, независимо от формы собственности, назначить лиц ответственных за подготовку объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения, к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

- Контроль, за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы администрации Бессергеневского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства Гудкова А.М.

Глава Бессергеневского

сельского поселения                                                                                              Ю.Н. Рубцов

Приложение № 1
к Распоряжению
Главы Бессергеневского
сельского поселения
№ 37 от 08.04. 2013 г.

Состав штаба

по контролю, за ходом подготовки объектов социальной инфраструктуры Бессергеневского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов

Председатель штаба:

Рубцов Ю.Н. – Глава Бессергеневского сельского поселения

Заместитель председателя:

Гудков А.М. – Заместитель Главы администрации Бессергеневского сельского поселения по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства

Секретарь штаба:

Вакуленкова Т.Н. – Начальник службы экономики и финансов

Члены комиссии:

Анохина А.А. – Инспектор по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС

Терсков А.А. – Депутат Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения

Черемисов П.И. – Депутат Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения

Котлярова О.И. – главный бухгалтер

Специалист 1 категории
	по делопроизводству и 
	архивной работе									Е.В. Дмитрова

Приложение № 2
к Распоряжению
Главы Бессергеневского
сельского поселения
№ 37 от 08.04. 2013 г.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013-2014 г.г. ПО БЕССЕРГЕНЕВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

| № п/п | Вид работ |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ № 41 |  |  |  |  |
| 1 | Анализ работы предыдущего сезона |  | До 30.04.2013 г. | Администрация школы |
| 2 | Ревизия и ремонт системы отопления |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 3 | Приказ о назначении ответственного лица, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования |  | До 01.09.2013 г. | Администрация школы |
| 4 | Ревизия и ремонт арматуры |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 5 | Техническое освидетельствование котельных установок |  | До 15.07.2013 г. | Администрация школы |
| 6 | Промывка котлов и трубопроводов |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 7 | Проверка запорных клапанов |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 8 | Очистка газоходов и дымоходов |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов в котельной и наружных тепловых сетей |  | До 10.06.2013 г. | Администрация школы |
| 10 | Ремонт котельной |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 11 | Утепление теплотрассы |  | До 01.07.2013 г. | Администрация школы |
| 12 | Утепление здания школы |  | До 15.09.2013 г. | Администрация школы |
| 13 | Закупка твердого топлива |  | 3,4 квартал 2013 г. | Администрация школы |
| 14 | Подписание акта допуска в эксплуатацию сезонной котельной |  | До 31.08.2013 г. | Администрация школы |
| 15 | Получение свидетельства о готовности к работе в отопительном периоде |  | До 31.08.2013 г. | Администрация школы |
| 16 | Пробная топка |  | 01.09.2013г. -15.09.2013 г. | Администрация школы |
| МОУ СОШ № 52 |  |  |  |  |
| 1 | После окончания отопительного сезона отключить систему отопления |  | До 20.04.2013 г. | Администрация школы |
| 2 | Проведение анализа прошедшего отопительного сезона, разработку и выполнение мероприятий по устранению выявленных неисправностей и нарушений |  | До 20.04.2013 г. | Администрация школы |
| 3 | Ревизия системы отопления |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 4 | Заключение договора с «ООО Тепловые сети» пос. Казачьи Лагери по проведению профилактических и ремонтных работ по подготовке котельной к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 гг. |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 5 | Чистка газоходов специализированной организацией |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 6 | Ремонт и проверка узла учета газа |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 7 | Заключение договоров на поставку и транспортировку газа. |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 8 | Получение акта допуска в эксплуатацию котельной |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 9 | Косметический ремонт котельной |  | До 01.06.2013 г. | Администрация школы |
| 10 | Пробная топка |  | 01.09.2013-15.09.2013 г. | Администрация школы |
| МДОУ № 7 «Березка» |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления Чистка дымоходов |  | До 01.07.2013 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 2 | Завоз твердого топлива |  | До 01.08.2013 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 3 | Ремонт двигателей, насосов (закупка запчастей) |  | До 01.07.2013 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 4 | Замена труб отопительной системы |  | До 01.09.2013 г. | Зав. МДОУ № 7 |
| 5 | Пробная топка |  | 01.09.2013-15.09.20113г. | Администрация школы |
| Заплавская врачебная амбулатория |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления Чистка дымоходов |  | До 01.08.2013 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 2 | Завоз твердого топлива |  | До 01.09.2013 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 3 | Приобретение насоса для подкачки (для отопления) |  | До 01.08.2013 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 4 | Косметический ремонт |  | До 01.09.2013 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 5 | Строительство ларя для хранения угля |  | До 01.08.2013 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| 6 | Пробная топка |  | 01.09.2013-15.09.2013 г. | ЦРБ, Заведующая амбулаторией |
| ФАП ст. Бессергеневской |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления Чистка дымоходов |  | До 20.04.2013 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 2 | Побелка котельной |  | 20.04.2013 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 3 | Заготовка дров |  | До 01.09.2013 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 4 | Завоз твердого топлива |  | До 01.09.2013 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 5 | Пробная топка |  | 01.09.2013-15.09.2013 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| ФАП х. Калинин |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления |  | До 01.08.2013 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 2 | Ревизия эл. оборудования |  | До 01.08.2013 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| 3 | Пробная топка |  | 01.09.2013-15.09.2013 г. | ЦРБ Зав. ФАПом |
| МУК «Бессергеневский СДК |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия системы отопления Чистка дымоходов |  | До 01.08.2013 г. | Директор СДК ст.Бессергеневской. директор СДК ст.Заплавской заведующая СК х.Калинин |
| 2 | Завоз твердого топлива |  | До 01.08.2013 г. | Директор СДК ст.Бессергеневской. директор СДК ст.Заплавской |
| 3 | Приведение в порядок котельных |  | до 01.06.2013 г. | Директор СДК ст.Бессергеневской. директор СДК ст.Заплавской, заведующая СК х.Калинин |
| 4 | Контрольный осмотр котельных на предмет готовности к отопительному сезону |  | До 01.09.2013 г. | Директор СДК ст.Бессергеневской. директор СДК ст.Заплавской, заведующая СК х.Калинин |
| 5 | Пробная топка |  | 01.09.2013-15.09.2013 г. | Директор СДК ст.Бессергеневской. директор СДК ст.Заплавской заведующая СК х.Калинин |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия 9 пожарных гидрантов на территории поселения |  | Май | Администрация, МП «Водоканал» |
| Расчистка дорог от снега в зимний период |  |  |  |  |
| 1 | Ст. Заплавская |  | снегоуборочный автомобиль ЗИЛ, автогрейдер | ИП «Васильев» |
| 2 | Ст. Бессергеневская |  |  |  |
| 3 | Х. Калинин |  |  |  |
| Газификация |  |  |  |  |
| 1 |  | Распределительные газопроводы в х. Калинин (2 этап) |  | Ростовоблгаз |
| 2 |  | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (1 этап) 2 очередь |  |  |
| 3 |  | Распределительные газопроводы в ст. Бессергеневская (2 этап) (ПИР) |  |  |
| 4 |  | Распределительные газопроводы низкого давления по ст. Заплавская (1 этап) 1 очередь |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция Вл 0,4 17 км в х. Калинин |  | РЭС Октябрьского района |

Специалист 1 категории
по делопроизводству и архивной работе							Е.В. Дмитрова