Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация  Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2014 г.                       № 17               ст. Бессергеневская

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Развитие дорог

и улично-дорожной сети Бессергеневского

сельского поселения на 2011-2014 годы»

за 2013 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения  от 23.09.2011 № 169 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Бессергеневского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль,  за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства.

Глава Бессергеневского

сельского поселения		                     		            Ю.Н. Рубцов

Приложение  к постановлению

Администрации Бессергеневского

сельского поселения № 17

от 15.01.2014 г

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочная целевая программа «Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 1 " января  20  14 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ИТОГАМ ГОДА ДО 25 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен ных средств и причины их неосвое ния (по источни кам финанси рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюджет | внебюд жетные источ ники | все го | феде раль ный бюд жет <*> | облстной бюджет | мест ный бюджет | внебюджет ные источ- ники | всего | феде раль ный бюд жет <*> | област ной бюд жет | мест ный бюд жет | внебюд жетные источ ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 4401,0 | 0,0 | 3792,6 | 608,4 | 0,0 | 4401,0 | 0,0 | 3792,6 | 608,4 | 0,0 | 4401,0 | 0,0 | 3792,6 | 608,4 | 0,0 |  |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 533,1 | 0,0 | 291,1 | 242,0 | 0,0 | 533,1 | 0,0 | 291,1 | 242,0 | 0,0 | 533,1 | 0,0 | 291,1 | 242,0 | 0,0 |  |
| 2 | Выборочный капремонт внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона жилых домов №№6,7,8,9,10,11,12 по ул. Шоссейная в ст. Заплавская Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3822,6 | 0,0 | 3501,5 | 321,1 | 0,0 | 3822,6 | 0,0 | 3501,5 | 321,1 | 0,0 | 3822,6 | 0,0 | 3501,5 | 321,1 | 0,0 |  |
| 3 | Строительный контроль | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 |  |

--------------------------------

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой

программе «Развитие дорог  и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2011 – 2014 годы»

по результатам за 2013 год

По долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2011 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2013 году было выделено 4401,0 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3792,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 608,4 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы 4401,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов от запланированных средств.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями:

2013 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 291,1 | 0,0 | 242,0 | 533,1 |
| 2 | Выборочный капремонт внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона жилых домов №№6,7,8,9,10,11,12 по ул. Шоссейная в ст. Заплавская Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3 501,5 | 0,0 | 321,1 | 3 822,6 |
| 3 | Строительный контроль | 0,00 | 0,00 | 45,3 | 45,3 |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ БЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 г.»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИИ

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | отклонение от планового значения (процентов) | 2012 | отклонение от планового значения (процентов) | 2013 | отклонение от планового значения (процентов) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. | 217,1 | 1006,7 | 533,1 | 533,1 | 217,1 | 0 | 1006,7 | 0 | 533,1 | 0 | - |
| 2 | Выборочный капремонт внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона жилых домов №№6,7,8,9,10,11,12 по ул. Шоссейная в ст. Заплавская Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 3822,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 3822,6 | 0 | - |
| 3 | Строительный контроль | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 45,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 45,3 | 0 | - |

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Специалист 1 категории по

делопроизводству и архивной работе					Е.В. Дмитрова