РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация Бессергеневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 г.                                   № 425                              ст. Бессергеневская

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Бессергеневского сельского поселения от 11.08.2010 г. № 146 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы»

В соответствии с пунктом 3 Постановления Администрации Бессергеневского сельского поселения от 11.08.2010 г. № 146 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приложение изложить в новой редакции.

- Контроль, за исполнением настоящего постановления, возложить на Заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства.

Глава Бессергеневского

сельского поселения							Ю.Н. Рубцов

Приложение

к постановлению Администрации Бессергеневского сельского поселения

№ 425 от 19 декабря 2013 года

Долгосрочная целевая программа

"Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы"

- Паспорт долгосрочной целевой программы

"Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы "

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 31.12.2009 № 742 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 24.12.2007г. № 512», постановление Администрации Бессергеневского сельского поселения № 169 от 23.09.2011 г. «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Бессергеневского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Бессергеневского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Бессергеневского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Бессергеневского сельского поселения, служба экономики и финансов Администрации Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством |
| Основные цели Программы | -развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, -обеспечение безопасности дорожного движения снижение отрицательных воздействий на окружающую среду и повышение безопасности дорожного движения; -ликвидация потенциально аварийных участков на автомобильных дорогах местного значения; -улучшение экологической обстановки -развитие сети дорог общего пользования с твёрдым покрытием в населённых пунктах поселения; -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Основные задачи Программы | -поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и строительства, автомобильных дорог и тротуаров. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет: в 2011 – 2014 годах – 6 157,9 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 217,1 тыс. рублей; 2012 год – 1 006,7 тыс. рублей; 2013 год – 4 401,0 тыс. рублей; 2014 год – 533,1 тыс. рублей. средства местного бюджета – 1 804,9 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 217,1 тыс. рублей; 2012 год – 752,0 тыс. рублей; 2013 год – 608,4 тыс. рублей; 2014 год – 227,4 тыс. рублей. средства областного бюджета –4 353,0 тыс. рублей, в том числе: 2011 год – 0,0 тыс. рублей; 2012 год – 254,7 тыс. рублей; 2013 год – 3 792,6 тыс. рублей; 2014 год – 305,7тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012 – 2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов решений Собрания депутатов Бессергеневского сельского поселения о бюджете Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района на 2013, 2014 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -снижение уровня износа объектов дорожной сети; -доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию дорожно-уличной сети; - увеличение в целом дорог с твердым покрытием; -сокращение ДТП. -повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Бессергеневского сельского поселения и создания благоприятных условий проживания жителей поселения -снижение доли муниципальных дорог, несоответствующих нормативным требованиям; -увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения; -улучшения организации перевозок пассажиров на общественном транспорте. - благоустроенность населенных пунктов поселения; |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.1. Характеристика улично-дорожной сети поселения

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют  развитие в долгосрочной перспективе.

В соответствии с реестром муниципального имущества в Бессергеневском сельском поселении насчитывается 47 улиц и 37 переулков Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Бессергеневское сельское поселение", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 86,1 км.

- 1.2. Проблемы развития улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем, состояние дорожной сети Бессергеневского сельского поселения не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям поселения в целом. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта, капитального строительства).

Большая часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

- Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания

Капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог требуют больших финансовых затрат.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами (удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность) при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимо своевременно, с полнотой и качеством выполнять работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, что зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Доля протяженности дорог местного значения, улично-дорожной сети поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения составила по поселению за 2009 год 57,3 %.

Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние дорог и тротуаров, улично-дорожной сети поселения.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутригородских дорог и улично-дорожной сети города и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии дорог и улично-дорожной сети позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожного хозяйства в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной улично-дорожной сети, совершенствование системы организации дорожного движения, обеспечение безопасности движения, улучшение экологической ситуации, повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети за счет ремонта и капитального ремонта дорог и тротуаров и сооружений на них.

Срок реализации Программы - 2011-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом, капитальным ремонтом дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджетов, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачами каждого этапа являются 100-процентное содержание дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них и не увеличение показателя: "Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети ".

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице N 1.

- Таблица N 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 57,3 | 50 | 40 | 30 |
| 2 | Доля протяженности дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них, находящихся на содержании, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог и сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту дорог.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту дорог и тротуаров и сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных областными, районными и местными целевыми программами.

В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог и тротуаров, улично-дорожной сети, приоритеты будут отдаваться капитальному ремонту участков дорог и сооружениям на них, обслуживающих наибольшие автотранспортные потоки.

Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

2011 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 217,1 | 217,1 |

2012год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 254,7 | 0,0 | 752,0 | 1 006,7 |

2013 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 291,1 | 0,0 | 242,0 | 533,1 |
| 2 | Выборочный капремонт внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона жилых домов №№6,7,8,9,10,11,12 по ул. Шоссейная в ст. Заплавская Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3 501,5 | 0,0 | 321,1 | 3 822,6 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Строительный контроль | 0,00 | 0,00 | 45,3 | 45,3 |
| 5 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

2014 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 305,7 | 0,0 | 227,4 | 533,1 |

- Раздел 4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Постановление Администрации Ростовской области от 16.10.2009 N 533 "О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели".

- Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Бессергеневского сельского поселения.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль, за реализацией Программы, осуществляется Администрацией Бессергеневского сельского поселения.

Исполнитель Программы - Администрация Бессергеневского сельского поселения:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль, за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Областным законом от 03.08.2007 N 743-ЗС "О бюджетном процессе в Ростовской области", Решением Собрания Депутатов Бессергеневского сельского поселения № 26 от 17.02.2009 года «Об утверждении положения о Бюджетном процессе в Бессергеневском сельском поселении.

- Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог  в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети  будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы. Методика оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы" приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Ф.Ф.ХЛЕБНИКОВ

Специалист 1 категории 
по делопроизводству и
архивной работе                                                                                      Е.В. Дмитрова ХЛЕБНИКОВ

- Приложение N 1

к муниципальной долгосрочной

целевой программе "Развитие дорог и

улично-дорожной сети Бессергеневского

сельского поселения на 2011-2014 годы"

| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. Мероприятия по содержанию дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание дорог и сооружений на них (виды работ по содержанию дорог на 2011-2014 годы представлены в таблице 1) | Поддержание дорог, тротуаров, улично-дорожной сети поселения и сооружений на них на уровне соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них | 2011-2014 г. | Местный бюджет | 217,1 | 752,0 | 594,1 | 227,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 254,7 | 4 130,20 | 305,7 |

- Таблица N 1

ВИДЫ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ НА 2011-2014 ГОДЫ

2011год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0,0 | 0,0 | 217,1 | 217,1 |

2012 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 254,7 | 0,0 | 752,0 | 1006,7 |

2013 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 291,1 | 0,0 | 24204 | 533,1 |
| 2 | Выборочный капремонт внутриквартальных проездов и благоустройство микрорайона жилых домов №№6,7,8,9,10,11,12 по ул. Шоссейная в ст. Заплавская Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 3 501,1 | 0,0 | 321,1 | 3 822,6 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительный контроль | 0,00 | 0,00 | 45,3 | 45,3 |
| 5 | Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2014 год

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 305,7 | 0,0 | 227,4 | 533,1 |

- Приложение N 2

к муниципальной долгосрочной

целевой программе "Развитие дорог и

улично-дорожной сети Бессергеневского

сельского поселения на 2011-2014 годы

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ДОРОГ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА БЕССЕРГЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА НА 2010-2014 ГОДЫ"

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие дорог и улично-дорожной сети Бессергеневского сельского поселения на 2011-2014 годы" (далее - Программа) осуществляется Муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Бессергеневского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле

КЦИi =  ЦИФi / ЦИПi,

где КЦИi  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi  (ЦИПi ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

КБЗi  = БЗФi / БЗПi,

где КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi  должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам

ЭПi  = БРПi / ЦИПi                ЭФi = БРФi / ЦИФi ,

где ЭПi (ЭФi) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi  (ЦИФi) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi  не должно превышать значения показателя ЭПi.

- Специалист 1 категории 
по делопроизводству и
архивной работе                                                                                                       Е.В. Дмитрова