Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация  Бессергеневского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2018 года                                  № 58                            ст. Бессергеневская

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения Бессергеневского

сельского поселения» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения от 11.09.2018 г. № 146 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Бессергеневского сельского поселения» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения | А.М. Гудков |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Бессергеневского

сельского поселения

от 29.12.2018 г. № 58

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Бессергеневского сельского поселения» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Бессергеневского сельского поселения» | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в Бессергеневском сельском поселении; улучшение качества жизни и благосостояния населения Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района | 2019 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2019г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Поощрение победителей по итогам районных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Расходы на приобретение коммунальной техники и оборудования | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Прочие расходы, изготовление кадастровых паспортов, межевание земельных участков, проведение инвентаризационных работ | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания | 2019 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Бессергеневского сельского поселения «Об организации информирования населения муниципального образования «Бессергеневское сельское поселение» о принимаемых Администрацией Бессергеневского сельского поселения мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Надлежащее поддержание жилищно – коммунального хозяйства, удовлетворенность населения уровнем коммунальных услуг. | 2019 г. | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов, улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; доля внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры; повышение удовлетворенности населения Бессергеневского сельского поселения уровнем жилищно-коммунальных услуг | 2019 г. | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                         						М.А. Ярыш