Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Бессергеневское сельское поселение»

Администрация  Бессергеневского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2018 года                                  № 59                            ст. Бессергеневская

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы Бессергеневского

сельского поселения» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Бессергеневского сельского поселения от 11.09.2018 г. № 146 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бессергеневского сельского поселения Октябрьского района»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Администрации Бессергеневского сельского поселения | А.М. Гудков |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Бессергеневского

сельского поселения

от 29.12.2018 г. № 59

План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Бессергеневского сельского поселения» | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Бессергеневского сельского поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной сети; повышение уровня безопасности движения | X | 3152,6 | 207,2 | 2945,4 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | содержание автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 2943,3 | 0,0 | 2943,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | весь период | 209,3 | 207,2 | 2,1 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной Программы: Реализация соглашения между Администрацией Октябрьского района и Администрацией Бессергеневского сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | Эффективное расходование межбюджетных трансфертов. Надлежащее состояния дорог общего пользования, развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Бессергеневского сельского поселения; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | весь период | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства и благоустройства | X | X | 3152,6 | 207,2 | 2945,4 | 0,0 |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                        				              М.А. Ярыш